|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KARTA PROJEKTU (KP12)** | | | | |
|  | | | | |
| **NAZWA PROJEKTU** | **Opis/instrukcja sporządzania dokumentu „KARTA PROJEKTU (KP12)”** | | | |
|  |  |  |  | |
| **KOD PROJEKTU** | **ISD\_NS** | **DATA PODJĘCIA** | | **2012-03-02** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wersja | Opis wersji/zmian | Autor wersji | Data wprowadzenia zmian |
| 1 | Wstępne ustalenia i wybór tematu | Jakub Pastuszek (k) | 2012-03-28 |
| 2 |  |  |  |

**1. Cel projektu**

Celem projektu jest stworzenie systemu ułatwiającego organizację firmy kurierskiej.

**2. Zleceniodawca**

Zleceniodawcą bezpośrednim jest Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego reprezentowana przez dr Renatę Jędryczkę.

**3. Klient docelowy**

Odbiorcą systemu TranSys jest firma Xbrna.

**4. Wykonawcy (skład grupy projektowej)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer indeksu** | **Imię i nazwisko** | **e-mail (służbowy)** |
| 1. | 3179 | Jakub Pastuszek | jpastuszek@gmail.com |
| 2. | 3182 | Adrian Piotrowicz | nexces.pl@gmail.com |

# 4.1 Sformalizowanie ról w grupie projektowej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoba** | **Rola** | **Odpowiedzialność** |
| Jakub Pastuszek | * Kierownik * Projektant * Architekt techniczny * Mockup * Tester | * Zarządzanie repozytorium GitHub * Zarządzanie grupą projektową * Zarządzanie terminami spotkań grupy projektowej * Specyfikacja funkcjonalna * Opracowanie i przeprowadzenie testów |
| Adrian Piotrowicz | * Lider techniczny * Zapewnienie jakości * Programista * Programista interfejsu użytkownika | * Warstwa biznesowa * Warstwa prezentacji * Implementacja |

**4.2 Opiekun projektu**

**OPIEKUN: Dr Renata Jędryczka**

**4.3 Podwykonawcy**

Brak

**5. Wstępna specyfikacja projektu**

**5.1 Rodzaj oczekiwanego produktu**

* Dynamiczna strona internetowa umożliwiająca użytkownikom dodawanie zleceń kurierskich
* Umożliwiająca dyspozytorowi przydział kuriera odbierającego i przydział kuriera dostarczającego przedmiot zlecenia
* Umożliwia kurierom zmianę stanu zlecenia
* Umożliwia śledzenie przesyłki za pośrednictwem numeru zlecenia

## 5.2 Użytkownicy systemu

|  |  |
| --- | --- |
| **użytkownik** |  |
| Zleceniodawca | Dodaje nowe zlecenia przewozu przesyłki |
| Kurier przyjmujący | Odbiera przesyłkę od zleceniodawcy |
| Kurier doręczający | Doręcza przesyłkę do odbiorcy |
| Dyspozytor | Przyjmuje przesyłkę od kuriera przyjmującego  Przydziela kuriera doręczającego  Wydaje przesyłkę kurierowi doręczającemu |

**5.3 Wymagania funkcjonalne**

* Stworzenie zlecenia
* Przydział kurierów odbierających
* Przydział kurierów doręczających
* Modyfikacja stanu przesyłki
* Śledzenie przesyłki

**5.4 Inne wymagania i ograniczenia**

* Zgodność interfejsu użytkownika ze specyfikacją HTML 5 i CSS 3

**5.5 Termin dostarczenia produktu**

2012-06-03

**6. Finansowanie produktu**

Brak