|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOTATKA ZE SPOTKANIA (NS12\_1)** | | | | |
|  | | | | |
| **NAZWA PROJEKTU** | **Opis/instrukcja sporządzania dokumentu NOTATKA ZE SPOTKANIA (NS11)”** | | | |
|  |  |  |  | |
| **KOD PROJEKTU** | **ISD\_NS** | **DATA SPOTKANIA** | | **2012-03-02** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wersja | Opis wersji/zmian | Autor wersji | Data wprowadzenia zmian |
| 1 | Spotkanie organizacyjne – podział ról | Jakub Pastuszek (k) | 2012-03-29 |
| 2 |  |  |  |

1. **Cel spotkania**

- ustalenie tematu projektu,

- omówienie dostępnych technologii i narzędzi – wybór,

- podział ról, zadań i odpowiedzialności.

1. **Uczestnicy spotkania**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer indeksu** | **Imię i nazwisko** | **e-mail (służbowy)** |
| 1. | 3179 | Jakub Pastuszek (k) | [jpastuszek@gmail.com](mailto:jpastuszek@gmail.com) |
| 2. | 3182 | Adrian Piotrowicz | [nexces.pl@gmail.com](mailto:nexces.pl@gmail.com) |

1. **Agenda spotkania**

1. Ustalenie tematu projektu
2. Podział zadań
3. Wybór technik realizacji projektu
4. Określenie celu oraz wymagań funkcjonalnych projektu
5. **Ustalenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Zadanie** | **Termin realizacji** |
| 1. | Jakub Pastuszek | Ustalenie i przekazanie wymagań funkcjonalnych | 01.04.2012 |
| 2. | Adrian Piotrowicz | Przygotowanie wstępnej wersji karty projektu w oparciu o wybraną technologię i ustalone wymagania funkcjonalne |  |

1. **Informacje dodatkowe**

- brak